2024年4月12日安全运维部日报

一、今日工作进展

完成全量资产安全扫描，发现中危漏洞3个、低危漏洞12个，已全部纳入修复计划。

月度渗透测试报告编制完成，共发现2处需关注的安全风险点。

安全培训第三期完成，参训人员45人，考试通过率96%。

二、存在问题

2处安全风险涉及未授权访问，需协调开发组限期修复。

部分终端安全客户端版本过旧，需推动全局升级。

三、下一步计划

跟踪中危漏洞修复进度。

协调开发组处理未授权访问风险。

推进终端安全客户端升级计划。

四、项目进展表

| 项目 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安全扫描 | 100% | 漏洞已纳入修复 |
| 渗透测试报告 | 100% | 2处风险点 |
| 安全培训第三期 | 100% | 通过率96% |
| 漏洞修复 | 30% | 中危3个处理中 |