2024年4月12日应用开发部日报

一、今日工作进展

用户管理系统V2.1版本上线，新增批量导入功能和权限模板管理。

与产品部门完成需求评审3项，其中2项进入开发排期。

前端性能优化专项完成首期工作，首页加载时间从3.2秒降至1.8秒。

二、存在问题

第三方支付接口出现偶发超时，影响订单流程，已联系对方技术支持。

开发测试环境资源紧张，部分并行测试任务排队等待。

三、下一步计划

跟进第三方支付接口问题。

启动V2.2版本开发工作。

组织代码评审会议。

四、项目进展表

| 项目 | 进度 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理系统V2.1 | 100% | 已上线 |
| 需求评审 | 100% | 2项进入排期 |
| 前端性能优化 | 80% | 首期完成 |
| V2.2版本 | 5% | 需求拆解中 |