# 单位C日报

日期：2024年4月12日

# 一、工作概述

## （一）今日完成

完成安全审计工作：修复3个高危漏洞，更新安全策略。

## （二）数据统计

（三）人员统计

应该在岗人数：8人，实际在岗人数：8人，出差人数：0人

今日处理数据量：约500条记录

# 二、重点项目

## （一）在建项目

### 1. 数据治理平台

安全加固项目进入收尾阶段，下周提交验收申请。

### 2. 报表系统升级

进度：需求评审阶段，预计下周完成设计。

## （二）待启动项目

下月计划启动：移动端适配项目。

# 三、问题与风险

## （一）技术问题

### 1. 性能瓶颈

部分老旧系统存在安全隐患，需逐步替换。

### 2. 兼容性问题

部分旧版浏览器存在样式兼容问题，需测试修复。

## （二）资源风险

服务器资源紧张，建议尽快扩容。

# 四、明日计划

## （一）重点工作

1. 提交验收申请
2. 编写安全报告
3. 规划下期工作

## （二）协调事项

需协调测试资源支持验收工作。